盐南高新区戴庄路小学招标代理

及造价咨询服务

招 标 文 件

招   标  人                    （盖章）

法定代表人

（或授权委托人）           （签字或盖章）

2019年10月

目        录

第一章       投标须知

第二章       评标办法及评标规则

第三章       合同

第四章　　　投标文件格式

第一章   投 标 须 知

一、总  则

1.1工程概述

1.1.1工程名称：盐南高新区戴庄路小学招标代理及造价咨询服务

1.1.2 建设地点：江苏省盐南高新区

1.1.3 标段划分：本次招标共分为1个标段，造价约2亿元；

特别说明：如该项目取消实施，不予补偿。

1.1.4服务内容：盐南高新区戴庄路小学招标代理及造价咨询服务，具体招标内容详见招标文件。

注：招标人保留对上述招标范围适当调整的权利。

1.2 投标单位资格要求

1.2.1投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的造价咨询甲级资质的独立法人。

1.2.2盐城市外地企业,在盐城须设有分支机构(以营业执照为准)。

1.2.3拟投入本项目项目组组成成员(含项目负责人至少5人)的资格要求：项目负责人为本单位注册的造价工程师资格。上述人员均为本单位正式注册人员。

1.2.4本次招标人一律不接受联合体投标。

1.2.5投标单位以不正当手段骗取中标，被建设行政主管部门或司法部门查处的，将被拒绝参与本工程投标。

1.3委托内容。本项目代理服务的主要工作内容（含但不限于）:向业主方提供工程策划和代理咨询建议；负责拟定发包方案，并报业主认可；发布招标公告（发出投标邀请书）；编制招标文件；组织接收投标申请人报名；审查潜在投标人资格，协助业主确定潜在投标人；品牌调研；编制招标文件(含编制招标工程量清单、标底)并对其合法性、准确性和严密性负责；组织现场踏勘和答疑；组织开标、评标；牵头处理招标过程中出现的质疑、投诉等事项，组织评审、复议、调查、答复等所有相关事项，答复意见经招标人确认后，加盖代理单位公章书面答复；草拟工程合同；编制招投标情况书面报告，招投标资料整理归档。

1.4本项目总投标保证金数额为人民币伍仟元整（￥：5000元），保证金采用银行汇票方式。保证金必须采用银行汇票的形式，投标人不得使用其他担保方式。各投标人须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇出（以投标人汇出资金的银行日期为准，且保证金汇出单位必须与投标人名称一致），收款人姓名：盐城市城南新区政务服务管理办公室，开户行：江苏银行股份有限公司盐城分行营业部，开户行账号：12300188000155868。投标截止时间之前，各投标人无需汇款，而是将银行汇票原件、基本帐户的银行开户许可证原件或复印件带至开标现场交工作人员核验，未按上述要求交纳投标保证金的、基本账户许可证的，招标人将不予接收其投标文件。
  注：投标人如未按文件约定提供银行汇票，直接将保证金汇入招标人账户，其投标文件将被拒收。

1.5投标保证金统一退还时间:确定中标人后 10日 内无息退还(周六、周日除外)。

1.6除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，招标人将取消其中标资格：

1.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

1.6.2中标后放弃中标项目的；

1.6.3中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

1.6.4中标后不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

1.6.5投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、围标、挂靠、恶意投诉，干扰招投标活动，经查属实的；

1.7投标费用

招标文件费用为500元，投标单位应承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.8本项目投标有效期为45天。

二、招标文件答疑

2.1投标单位在收到招标文件后，对文件有疑问的，应在开标前2天以书面形式递交至盐南高新区政务办，由盐南高新区政务办以书面形式解答（书面解答为招标文件的组成之一），并分发所有投标单位。

2.2投标人对招标单位所提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，由此所造成的后果，招标人概不负责。

三、投标报价及限价

3.1本项目服务费用按计价格[2002]1980号文件的       %收取代理费用（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元），预算编制执行苏价服【2014】383号文件的      %（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元）。此费用为完成服务范围内的全部代理工作所需的全部人工费、办公费、交通费、税收等一切费用。

3.2本次招标投标人报价不得高于计价格[2002]1980号50 %，预算编制执行苏价服【2014】383号文件的 50%。 请各投标人根据工程规模、工程现场实际情况及市场行情，结合企业自身的综合实力等因素，自主确定本项目服务费的费率。

特别说明：投标人两个费率报价应当一致，不一致的以费率较低的为准。

四、投标文件

本次投标文件分两个标书，其中一号标书为商务标，正副本封面须加盖法人章、法定代表人章印（或签署）后密封；二号标书为实施方案。一号标书、二号标书应分别装入一号标书封袋、二号标书封袋，封袋大小根据需要自行制作，每个封袋中含正、副本，其中共正本一份、副本二份，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。

4.1一号标书包括以下内容(但不限于)：

4.1.1投标承诺书（详见投标文件表式）

4.1.2法定代表人身份证明书或授权委托书

4.1.3企业法人营业执照（副本）

4.1.4造价咨询资质证书副本

4.1.5中介机构星级证明（可为复印件）

4.1.6投标申请人拟投入的项目组成员均为本单位的正式职工，投标时应提供授权委托人和设计项目组成员【含项目负责人不少5人】自2019年4月-2018年9月连续6个月在本单位向劳动保险部门交纳的养老保险原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)及与本单位签订的劳动合同原件。

4.1.7项目负责人证书；

4.1.8获奖证明情况（如有）；

以上材料需提供原件及复印件（除中介机构星级证明）, 复印件加盖单位法人章、法定代表人章印（或签署），原件不必装订，直接封在档案袋内密封后提交，并将原件资料清单放在封袋内。

4.2二号标书格式及无标志要求

4.2.1二号标书打印形式为单面打印，不得出现正反及上下倒装页，封面。

4.2.2正、副本正文的内容和排版格式相同，标书封面右上角注明正、副本标记，不留公司名称和相关标记，不得含有反映公司相关内容的信息。

4.3投标文件须用不能擦去的黑字书写或打印、复印后装订成册，并在封面上正确标明“正本”字样。

4.4全套投标文件应无修改和行间插字。一号标书如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印章（或签署）。

五、开标、评标、定标

5.1开标按规定的时间、地点举行。

5.1.1投标截止时间、开标时间为：2019年10月30日15:00 时。

5.1.2开标地点：盐南高新区政务办开标四室（新龙广场7号楼5层）。

5.1.3开标必须出席的人员为投标人的法定代表人(或其委托代理人)，必须出席的人员未出席的将不作为中标候选人。开标时，由招标人核验参加开标会议的法定代表人(或其委托代理人)的居民身份证，如未提供上述证件，视同未出席开标会议。

5.1.4开标由招标人主持，并由投标人代表检查标书密封情况，当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容，并请投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字确认。

5.2评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并根据评标办法约定的数量推荐标明顺序的中标候选人。

5.3招标人根据书面评标结果和推荐的中标候选人依法确定中标人。

5.4 投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

六、合同授予及合同主要条款

6.1合同授予

6.1.1在签订合同前五日内将投标保证金转为履约保证金，如投标人在规定时间内未予交纳，招标人有权取消投标人中标资格，并没收投标保证金。

6.1.2招标人和中标人按照国家有关规定和招标文件及中标人的投标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

6.2合同主要条款

6.2.1代理单位根据投标文件的约定派遣具有代理资格的从业人员进行项目跟踪服务，服务时间须服从项目建设需要；代理单位派出的代理人员，须具有良好的职业道德，工作程序和方法必须符合国家和地方的相关法律、法规；人员必须为投标时投标书中的人员，不得变更，擅自变更者，按2000元/人直接从代理服务费或履约保证金中扣除，情节严重者招标人可解除合同，没收履约保证金，代理服务费不予支付。

6.2.2中标人应根据图纸对代理项目在合同签订后3日内及时、合理制定发包方案。

6.2.3中标人在实施代理过程中：在接到招标人联系单通常在3天内完成项目招标公告与招标文件的编制，7天内提供清单、标底、限价建议等，如因不能及时提供资料，导致招标工作不能顺利开展的，将接受招标人2000元/次的处罚。

6.2.4中标人应在开标后5天内为盐南高新区草拟工程发包合同并办理相关单位的中标通知书，如延误办理时间接受招标人2000元/天处罚，从代理服务费或履约保证金中扣除。

6.2.5中标人应在开标后15天内将招投标资料（含招标文件、投标文件、招标评标报告、预算招标控制价及光盘等）装订好交给招标人，如内容不全需及时完善，延误时间的，处以2000元/天的处罚，从代理服务费或履约保证金中扣除。

6.2.6招标清单工程量偏差单项超过 15 %，且其影响分部分项工程费超过0.15%时，每出现一项，处以1000元/次罚款；超过三项及以上的，扣减本工程项目服务费的15%，但不少于3000元，从代理服务费或履约保证金中扣除。编制的预算经工程量清单及标底审核单位审核，总价误差率高于5%的，扣本项目服务费的30%，没收本项目30%的履约保证金，从代理服务费或履约保证金中扣除。项目特征描述错误或引起歧义、清单漏项的处以2000元/项清单项罚款；超过三项以上的，扣减本项目服务费的30%，没收本项目履约保证金的30%（从代理服务费或履约保证金中扣除），且停止一年在盐南高新区承接招标代理业务。

6.2.7中标人要保证所代理项目在规定的期限内完成招标工作，因代理单位非人为故意的失误、差错引起纠纷、投诉的（如资格审查疏忽、招标文件中约定的条款含糊不清、相互矛盾及清单特征描述模糊、对招标人要求的工期目标、质量目标擅自修改的等），发生一次扣该项目服务费的50%；发生两次的，不予支付该项目的服务费；发生三次及以上的，该项目的服务费不予支付且一年内不得再承接盐南高新区的任何业务。

6.2.8中标人应确保项目招标依法合规进行，如出现工程招投标投诉，应积极处理，如中标人故意推诿，造成招标结果久拖不决，造成很坏影响或影响工程进展的，招标人有权扣除该项目服务费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，造成严重后果的，招标人有权依法追究其经济及法律责任。

6.2.9中标人故意徇私舞弊：排斥其他潜在投标人；故意降低或抬高入围门槛；为投标人在所服务的项目上提供或变相提供服务的；擅自透露不应该公开的信息或评标过程细节；为投标人提供或变相提供投诉材料；为投标人谋求不正当利益等，经查证属实，除该项目的服务费不予支付外，没收履约保证金，并向社会公布，情节严重的移送司法机关处理。

6.2.10中标人安排的代理人员要遵守职业操守：①不得发表任何影响评标结果的言论；②不得发生任何影响评标结果的行为；上述两种情况每发生一次招标人有权单方取消合同并拒付服务费用。

6.2.11中标人的项目服务费用一律由招标人支付，不得列在招标清单中向投标单位收取，每发现一次招标人有权对中标人处以5000元/次的罚款。

6.2.12投标人预算编制错误、漏项金额在3万元以下的，每发现一例处以1000元的罚款，金额在3万元至5万元的，每发现一例处以2000元的罚款，编制错误、漏项在5万元以上的，每发现一例处以5000元的罚款，漏项达到10万以上的，甲方可以直接解除合同。

七、其他

7.1本项目服务费一律通过银行非现金结算。

7.2服务费付款方式

7.2.1在所代理项目完成招标代理及造价咨询服务，移交档案资料，且经甲方考核合格

后，一次性结清。

7.3中标人不得转包和给他人挂靠，一经发现，终止合同，服务费不予支付，自事发起

两年内不得在盐南高新区承接国有资金项目的服务。

7.4履约保证金在项目竣工验收合格后，根据合同完成情况，达到合同要求的，30工作日内无息退还；达不到合同要求的按照合同约定执行。

第二章    评标办法及细则

一、评标办法

本招标项目评标办法采用综合评估法，由评标委员会按投标报价、投标人综合实力、招标代理方案等方面对投标文件进行评审，根据综合评审得分高低确定1名中标人。

一、资格审查

1.营业执照（副本）原件；

2.资质证书（副本）原件；

3.项目组成员【含项目负责人不少5人】自2019年4月-2019年9月连续6个月在本单位向劳动保险部门交纳的养老保险原件(如提供的是养老保险手册，须附有效期内的缴费清单；如提供的是劳动保险部门证明，须有名单并注明缴费起止期间)及与本单位签订的劳动合同原件；

4.项目组人员证书原件；

5.其他资料。

以上原件材料进行审查，未提交上述原件资料或原件资料不全的，不予通过资格审查，资格审查不合格的不得进入下一阶段评审。

二、评标办法

1、投标报价（即下浮比率）  80分

服务费的招标控制价：招标代理按照计价格[2002]1980号50 %，预算编制执行苏价服【2014】383号文件的 50%。

投标报价与招标控制价相等的,得基本分75分。

特别说明：投标人两个费率报价应当一致，不一致的以费率较低的为准。

加分项   5分

投标报价在招标控制价的基础上再每下浮1%加1分（如投标报价为招标代理按照计价格[2002]1980号48%，预算编制执行苏价服【2014】383号文件的48%， 50%-48%=2%，即加2分），最多加5分。

2、投标人综合实力 （10分）

2.1投标人成功案例（以盐城地区的为准），投标人具有2016年10月1日以来学校代理（含土建）服务项目造价10000万元及以上的代理业绩的，每有一个得2分，最多得6分，提供代理合同原件和该项目土建单位中标通知书原件，未提供的不得分。

2.2投标人获得2016-2017年度盐城市涉批中介机构信用评价（招标代理类）五星级（以盐中介管理办【2018】2号文为准），得1分，四星级的得0.5分；投标人获得2016-2017年度盐城市涉批中介机构信用评价（造价咨询类）五星级（以盐中介管理办【2018】2号文为准），得1分，四星级的得0.5分。需提供星级证明材料复印件。未评价的招标代理、造价咨询机构，如具有工程招标代理甲级资质、造价咨询甲级资质的，视同四星级标准。

2.3投标人取得江苏省工程造价管理协会评定的造价信用等级，以苏建价协（2017）11号文为准， AAAAA级得2分,AAAA级的得1分，AAA级得0.5分。以上得分，取最高分，不重复计算；提供证明材料复印件。

3、服务方案   10分

服务方案采用无标志方式。文本标书封面（包括正本、副本标志）由招标人统一提供，不得有任何添加或修改；统一采用A4白纸、黑字单面打印；投标人在“服务方案”中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份。对违反规定要求者一律按废标处理。协审服务方案总页数不得超过60页，每超过1页扣1分，以0.01分为计分单位。

评价内容包括：服务工作制度、进度计划、服务质量保证、投诉处理方案、品牌推荐、参数要求设定方案等。

（1）评委会根据投标人提供的招标代理工作制度酌情打1.5-2分；

（2）评委会根据投标人提供的招标代理工作进度计划措施酌情打1.5-2分；

（3）评委会根据投标人提供的招标代理服务质量保证措施酌情打1.5-2分；

（4）评委会根据投标人提供的招标代理投诉处理方法、措施、对策酌情打1.5-2分。

（5）评委会根据投标人提供的针对品牌推荐、参数要求设定具体的工作方案酌情打1.5-2分。

三、定标办法

评标委员对通过资格审查的投标人按投标报价、投标人综合实力、服务方案等方面进行综合评审，按其得分由高到低推荐标明顺序的1名中标候选人，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

四、 其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处理。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市建筑市场廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按废标处理。

4、招标人有权根据纪检监察机关、审计部门掌握的问题线索对投标人进行综合评判是否给予中标。

二、评标细则

本次招标在城南管委会政务办的监督下按招标文件约定的评标办法进行评审。

2.1评标程序：

评委对一、二号标书分别评审，主要从投标报价、投标人综合实力、服务方案等对投标文件进行评审。

2.2评分：

2.2.1评委对二号标书、2.1条的评审应记名分别评分，取各评委评分的平均值计入总分。

2.2.2每大项记分保留二位小数(第3位四舍五入)；根据下浮率计分的，下浮率精确到小数点后而位；总得分保留二位小数(第3位四舍五入)。

2.3得分并列：

综合评估法中投标人得分并列的，由评标委员会按投标报价由低到高进行排序，如报价也相同，由评标委员会通过抽签方式确定。

2.4争议处理：

评标中发生非常情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员可采取暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有投标资料一律封存在盐南高新区，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

2.5违法违纪行为：

在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

第三章　　　　合同

建设工程招标代理及造价咨询服务合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

工程建设项目招标代理及造价咨询协议书

委托人：

受托人：

依照《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                         招标代理及造价咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

地    点：   城  南  新  区

招标规模：                /

总投资额：   约　　　　万元

二、委托人委托受托人为                          建设项目的招标代理及造价咨询机构，承担本工程的招标代理及造价咨询服务工作。

三、合同报酬

本项目服务报酬由两部分组成，招标代理费和预算编制的造价咨询费用，具体如下：

服务报酬：本项目服务费用按计价格[2002]1980号文件的       %收取代理费用（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元），预算编制执行苏价服【2014】383号文件的      %（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元）。此费用为完成代理范围内的全部代理工作所需的全部人工费、办公费、交通费、税收等一切费用。

四、组成本合同的文件：

1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

2、本合同协议书；

3、本合同专用条款；

4、本合同通用条款。

五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的服务业务。

七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保服务报酬的支付。

八、合同订立

合同订立时间：          年           月        日

合同订立地点：

九、合同生效

本合同双方约定            签字、盖章                 后生效。

委托人（盖章）：                      受托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：            授权代理人（签字或盖章）：

经办处室负责人（签字或盖章）：

单位地址：                           单位地址：

邮政编码：                           邮政编码：

联系电话：                           联系电话：

传    真：                           传    真：

电子信箱：                           电子信箱：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

第一部分    通用条款

一、词语定义和适用法律

1、词语定义

下列词语除本合同专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

l.1 招标代理及造价咨询合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理及造价咨询资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，

l.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理及造价咨询的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理及造价咨询的条款。

1.3专用条款：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

l.4委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5  受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6  招标代理及造价咨询项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。

1.7  工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。

1.8  招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。

1.9  附加服务：指委托人和受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。

1.10  代理及造价咨询报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理及造价咨询报酬总额。

1.11  图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。

1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.l  合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；

（2）本合同协议书：

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款。

2.2  当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理及造价咨询业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律

3.1  语言文字

除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规，双方可在本合同专用条款中约定。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托人将委托招标代理及造价咨询工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。

4.2 委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）向受托人提供本工程招标代理及造价咨询业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续规划许可、报建证等）及资金落实情况资料；

（2）向受托人提供完成本工程招标代理及造价咨询业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；

（4）指定专人与受托人联系，指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；

（5）根据需要，作好与第三方的协调工作；

（6）按本合同专用条款的约定支付服务报酬；

（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

4.3受托人在履行招标代理及造价咨询业务过程中，提出的超出招标代理及造价咨询范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。

4.4 委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

4.5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。

5、受托人的义务

5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理及造价咨询业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理及造价咨询项目负责人。招标代理及造价咨询项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。

5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

（1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则， 组织招标工作，维护各方的合法权益；

（2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

（3）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，  以便得到委托人的支持和配合；

（4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

5.4受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

5.5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5.6 未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

5.7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

5.8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

6、委托人的权利

6.1委托人拥有下列权利：

6.1.1按合同约定，接收招标代理成果；

6.1.2向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

6.1.3审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

6.1.4要求受托人提交招标代理业务工作报告；

6.1.5与受托人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

6.1.6依法选择中标人；

6.1.7本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

6.1.8依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

7、受托人的权利

7.1受托人拥有下列权利：

7.1.1按合同约定收取服务报酬；

7.1.2对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

7.1.3当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

7.1.4拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委托人作出解释；

7.1.5有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；

7.1.6对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；

7.1.7依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。

三、报酬与收取

8、报酬

8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。

8.2受托人对所承接的招标代理及造价咨询业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。

8.3在招标代理及造价咨询业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），由委托人与受托人在补充条款中约定。

9、报酬的收取

9.1本项目服务费一律通过银行非现金结算。

9.2在所代理项目的完成招标代理及造价咨询服务，且经甲方考核合格后，一次性结清；

9.3受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。

9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。

9.5委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。

9.6报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向中标人收取。

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 委托人违约。 当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第4.2 -（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

（2）本合同通用条款第4.2 -（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托服务报酬；

（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。

10.2  受托人违约。 当发生下列情况时：

（1）本合同通用条款第5.2 -（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；

（2）本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；

（3）本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；

（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

受托人承担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过服务报酬的金额（扣除税金）。

10.3  第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。

11、索赔

11.1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

11.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔：

11.2.1索赔事件发生后7天内，向委托人发出索赔报告及有关资料；

11.2.2委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

11.2.3委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

11.3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11.2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。

12、争议

12.1  委托人和受托人履行合同时发生争议，可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款约定以下一种方式解决争议：

12.1.1双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

12.1.2向有管辖权的人民法院起诉。

五、合同变更、生效与终止

13、合同变更或解除

13.1本合同签订后，由于委托人原因，使得受托人不能持续履行招标代理及造价咨询业务时，委托人应及时通知受托人暂停招标代理及造价咨询业务。当需要恢复招标代理及造价咨询业务时，应当在正式恢复前7天通知受托人。

若暂停时间超过六个月，当需要恢复招标代理及造价咨询业务时，委托人应支付重新启动该招标代理及造价咨询工作一定的补偿费用，具体计算方式经双方协商以补充协议确定。

13.2 本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。

13.3 本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外，应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。

13.4 因解除合同使当事人一放遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书约定。

14、合同生效

14.1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方签字盖章之日起生效。

15、合同终止

15.1 受托人完成委托人全部委托招标代理及造价咨询业务，且委托人或中标人支付了全部服务报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。

15.2 本合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。

15.3 因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人已完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。

15.4 本合同的权利和义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

六、其他

16、合同的份数

16.1 本合同正本一式两份，委托人和受托人各执一份。副本根据双方需要在本合同专用条款内约定。

17、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本合同招标工程实际，经协商一致后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。

第二部分   专用条款

一、词语定义和适用法律

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件及解释顺序   1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件：2、本合同协议书；3、本合同专用条款：4、本合同通用条款。

3、语言文字和适用法律

3.1 语言文字

本合同采用的文字为：                     汉字

3.2 本合同需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及其它有关法律、法规、规章。

二、双方一般权利和义务

4、委托人的义务

4.1 委托招标代理及造价咨询工作的具体范围和内容：  （1）负责拟定发包方案，并报业主认可；（2）发布招标公告（发出投标邀请书）；（3）编制资格审查文件；（4）组织接收投标申请人报名；（5）审查潜在投标人资格，协助业主确定潜在投标人；（6）编制招标文件(含编制招标工程量清单、标底)并对其合法性、准确性和严密性负责；（7）组织现场踏勘和答疑；（8）组织开标、评标；（9）处理招标过程中出现的质疑、投诉等事项；（10）草拟工程合同；（11）编制招投标情况书面报告，招投标资料整理归档。（12）与发包有关的其它事宜。

4.2 委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向受托人提供本工程招标代理及造价咨询业务应具备的相关工作前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：  工程项目到盐城市城乡建设局建设工程招投标办公室备案前及时提供

（2）向受托人提供完全招标业务所需的全部资料的时间：    同上

（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：  根据委托人的需要按时提供相关资料

（4）指定的与受托人联系的人员

（5）需要与第三方协调的工作：主动与招标人及市招标投标办公室等相关部门做好沟通协调工作

（6）应尽的其他义务：       协助委托人做好招标工作

5、受托人的义务

5.1受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）组织招标工作的内容和时间：（按招标工作的程序写明每项工作的具体内容和时间）①拟发包方案；②发布招标公告（5个工作日）、编制资格预审文件并接收投标申请人报名，③会同委托人及招标办、交易中心等部门进行资格预审 ，④编制招标文件、工程量清单及（预算价）、并确定最高限价（与发布招标公告同时进行）、招标文件的送审和备案，发售招标文件 ，⑤及时组织招标答疑 ，⑥组织开标、评标，⑦草拟工程合同和施工合同备案、编制招投标情况书面报告 ，⑧牵头处理招标过程中出现的质疑、投诉等事项，组织评审、复议、调查、答复等所有相关事项，答复意见经招标人确认后，加盖代理单位公章书面答复，⑨与发包有关的其它事宜。

（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：   (1)代拟发包方案；(2)发布招标公告；(3)编制资格预审文件；(4)组织接收投标申请人报名；(5)审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；(6)编制招标文件、工程量清单及标底（预算价）、并确定最高限价；(7)组织现场踏勘和答疑；(8)组织开标、评标；(9)草拟建设工程施工合同和施工合同备案；(10)编制招投标情况书面报告；(11)与发包有关的其它事宜。

（3）承担招标代理及造价咨询业务过程中，应由受托人支付的费用：本项目在盐城市建设工程交易中心场内交易的评标委员会的评审工资由受托人支付。

（4）应尽的其他义务：

①除履行按本合同通用条款约定的义务外，受托人愿意接受委托人委托的其它的咨询工作需要。

②在委托授权范围内为委托方提供乙方服务，不得将本合同所确定的乙方服务转让给第三方。

③有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。

④代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。

⑤在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。

⑥对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。

⑦因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程乙方服务费总额（除去税金）。

⑧因不可抗力导致服务合同不能全部或部分履行，代理人不承担责任。

⑨代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争；

6、委托人的权利

6.1 委托人拥有的权利：  委托人有权参与招投标的有关活动；委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况；委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员；委托人有权要求代理人的具体工作内容；如委托人或建设行政主管部门发现代理人在服务中违反有关法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。

6.2 委托人拥有的其他权利：  ①有权参加招标投标的相关活动；②有权了解招投标活动的计划安排，并可要求受托方提供招标阶段和全过程的书面材料；③有权要求受托方更换招标过程中不称职或应回避的代理人员；④ 有权参与投标申请人资格审查和考察工作；⑤有权参与开标、评标及定标的全过程工作。

7、受托人的权利

7.1 受托人拥有的权利：    ①有权按照公开、公平、公正和诚实信用的原则独立开展工作；②有权对按照国家有关规定执行招标投标活动中的保密义务；③在代理工作中如遭到非法侵害时有要求得到保护的权利。

7.2 受托人拥有的其他权利：              /

三、报酬与收取

8、报酬

8.1 报酬的计算方法：按计价格[2002]1980号文件的       %收取代理费用（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元），预算编制执行苏价服【2014】383号文件的      %（中标价为基数，扣除暂列金额和暂估价及其规费和税金，单项费用合计不低于2000元）。此费用为完成代理范围内的全部代理工作所需的全部人工费、办公费、交通费、税收等一切费用。

报酬的币种：                 人民币               汇率：             /

报酬的支付方式：      由委托人支付，不得列在招标清单中向投标单位收取，如被发现，甲方有权终止合同，并清除出城南市场。

报酬的支付时间：在所服务项目在所代理项目的完成招标代理及造价咨询服务，移交相关资料，且经甲方考核合格后，一次性结清。代理酬金计取基数不重复计取。

9、报酬的收取

9.1 预计委托服务费用额度（比例）：           /

9.3 逾期支付时，银行贷款利率：                 /

9.4 逾期支付时，应收取的利息：                   /

四、违约、索赔和争议

10、违约

10.1 本合同关于委托人违约的具体责任：

（1）委托人未按照本合同通用条款第4.2－（3）款的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任：委托人将承担因委托人未及时提供资料而导致招标工作不能顺利开展的后果。

（2）委托人未按本合同通用条款第4.2－（6）款的约定，向受托人支付服务报酬应承担的违约责任：                             /

（3）双方约定的委托人的其他违约责任：                     /

10.2 本合同关于受托人违约的具体责任：

（1）受托人未按照本合同通用条款第5.2－（2）款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：委托方有权扣除受托人的总服务费的10%，并更换其不称职的乙方从业人员。

（2）受托人违反本合同通用条款第5.4款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任 ：委托人有权单方终止合同，并拒付服务费用。

（3）受托人违反本合同通用条款第5.7款的约定，泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：  委托人有权拒付服务费用。

（4）受托人应确保项目招标依法合规进行，如出现工程招投标投诉，应积极处理，如受托人故意推诿，造成招标结果久拖不决，造成很坏影响或影响工程进展的，委托人有权扣除该项目服务费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，造成严重后果的，委托人有权依法追究其经济及法律责任。

（5）受托人故意徇私舞弊：排斥其他潜在投标人；故意降低或抬高入围门槛；为受托人在所服务的项目上提供或变相提供服务的；擅自透露不应该公开的信息或评标过程细节；为投标人提供或变相提供投诉材料；为投标人谋求不正当利益等，经查证属实，除该项目的服务费不予支付外，没收履约保证金，并向社会公布，情节严重的移送司法机关处理。

（6）受托人安排的代理人员要遵守职业操守：①不得发表任何影响评标结果的言论；②不得发生任何影响评标结果的行为；上述两种情况每发生一次委托人有权单方取消合同并拒付服务费用。

（7）双方约定的受托人的其他违约责任：          /      。

12、争议

12.1 双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   （2）    种方式解决：

（1）将争议提交      /      仲裁委员会仲裁；

（2）依法向      盐城市     人民法院提起诉讼。

六、其他

13、合同份数

13.1  双方约定本合同    拾   份，其中，委托人    伍   份，受托人    伍    份

17、其他条款：

17.1乙方费用一律在盐城市城南新区开发建设投资有限公司支出，乙方单位不得在投标单位收取服务费，如有收取投标单位服务费一经查实，甲方有权终止本合同，本工程乙方费一律不予结算。

17.2本着自愿、责任共担的原则，所有在盐城市城南新区开发建设投资有限公司承接乙方、招标控制价编审、工程量清单及招标控制价编审等业务单位在签订合同前必须缴纳履约保证金到盐城市城南新区开发建设投资有限公司指定账户。

17.3乙方根据投标文件或合同的约定派遣具有代理资格的从业人员进行项目跟踪服务，服务时间须服从项目建设需要；乙方派出的代理人员，须具有良好的职业道德，工作程序和方法必须符合国家和地方的相关法律、法规；人员必须为投标人员，不得变更，擅自变更者，每一人罚200元，罚金直接从代理报酬或履约保证金中扣除，情节严重者盐南高新区管委会可解除合同，没收履约保证金，服务费用不予支付。

17.4乙方应根据设计图纸对服务项目在合同签订后3日内及时、合理制定发包方案。

17.5乙方在实施服务过程中：资格预审的项目需在公告结束前完成招标文件的编制；资格后审的项目招标公告与招标文件同步完成，如因不能及时提供资料（招标文件、清单、招标控制价、限价建议等）导致招标工作不能顺利开展的，将接受盐南高新区管委会2000元/次的处罚。乙方应按照约定提前三天限价建议交给甲方并说明限价依据。

17.6乙方应为盐南高新区管委会草拟工程发包合同并办理相关单位的中标通知书，如延误办理时间接受招标人2000元/天处罚。

17.7乙方应在开标后15天内将招投标文件（含招标文件、投标文件、招标评标报告、预算招标控制价及光盘等）装订好交给招标人，如内容不全需及时完善，延误时间的，处以2000元/天的罚款。

17.8乙方要有强有力的措施保证所服务项目在规定的期限内完成招标工作，在规定的时间内没有完成的，扣罚400元/天，超过7天的，扣服务费的50%，且不少于2000元；因受托方非人为故意的失误、差错引起纠纷、投诉的（如资格审查疏忽、招标文件中约定的条款含糊不清、相互矛盾及清单特征描述模糊等），发生一次扣该项目服务费的50%；发生两次的不予支付该项目的服务费；发生三次及以上的，该项目的服务费不予支付且一年内不得再承接城南管委会的任何业务。

17.9乙方应确保项目招标依法合规进行，如出现涉及工程招投标投诉的，应积极处理，如乙方故意推诿，造成招标结果久拖不决，造成较坏影响或影响工程进展的，盐城市城南新区开发建设投资有限公司不予支付该项目服务费，没收履约保证金，同时不免除其继续履约的义务，并不得再承接盐南高新区管委会的乙方业务；造成严重后果的，盐南高新区管委会有权依法追究其经济及法律责任。

17.10在项目服务过程中，乙方故意徇私舞弊，有下列行为的：排斥其他潜在投标人；故意降低或抬高入围门槛；为投标人在所服务的项目上提供或变相提供不正当服务的；擅自透露不应该公开的信息或评标过程细节；为投标人提供或变相提供投诉材料；为投标人谋求其他不正当利益。经查证属实，除该项目的服务费不予支付外，没收履约保证金，以后不得再承接盐南高新区管委会的任何业务，并向社会公布，和在省或市招投标管理机构登记备案，情节严重的移送司法机关处理。

17.11乙方安排的代理人员要遵守职业操守，在项目开标现场：

17.11.1不得发表任何影响评标结果的言论；

17.11.2不得发生任何影响评标结果的行为；

上述两种情况每发生一次盐南高新区管委会有权单方取消合同并拒付服务费用。

17.12乙方的项目服务费用一律由盐南高新区管委会支付，不得列招标清单向投标单位收取，每发现一次，甲方有权对乙方处以2000元/次的罚款。

17.13乙方安排的代理人员要遵守职业操守：①不得发表任何影响评标结果的言论；②不得发生任何影响评标结果的行为；上述两种情况每发生一次甲方有权单方取消合同并拒付服务费用。

17.14工程量清单及招标控制价编制单位在编制过程中，应保证清单工程量准确及项目特征描述准确全面，经审核单位审核发现：

17.14.1招标清单工程量偏差单项超过 15 %，且其影响分部分项工程费超过0.15%时，每出现一项，处以1000元/次罚款；超过三项及以上的，扣减本工程项目服务费的15%，但不少于3000元，从服务费或履约保证金中扣除。编制的预算经工程量清单及标底审核单位审核，总价误差率高于5%的，扣本项目服务费的30%，没收本项目30%的履约保证金，从服务费或履约保证金中扣除。项目特征描述错误或引起歧义、清单漏项的处以2000元/项清单项罚款；超过三项以上的，扣减本项目服务费的30%，没收本项目履约保证金的30%（从服务费或履约保证金中扣除），且停止一年在盐南高新区承接招标代理业务。

17.14.2编制总价 （除通用措施项目中专业性强的外）误差率高于5% ，不支付编制费（如为乙方编制的扣30%本工程项目服务费），没收履约保证金（如为乙方编制的，没收本工程项目30%的履约保证金）。

17.14.3项目特征描述错误或引起歧义、清单漏项的处以2000元/项清单项罚款；超过二项以上的，不支付编制费（如为乙方编制的，扣减30%本工程项目服务费），没收履约保证金（如为乙方编制的，没收本工程项目30%的履约保证金），且停止一年在盐南高新区管委会承接审核清单及招标控制价编制业务，如为乙方编制的则停止一年的乙方业务。

17.15受托方要有强有力的措施保证所代理项目在规定的期限内完成招标工作，受托方接到图纸后30日内完成图纸内容的招标工作（含监理服务招标）具体为：接到立项批复2天内必须提交招标公告草稿，5天内提交招标文件，接到图纸后5天内提交清单，10天内提交预算书，以上每项每延迟一天罚款2000元，该罚款费用在履约保证金中扣除；因受托方非人为故意的失误、差错引起的纠纷、投诉的（如资格审查失误、招标文件中约定的条款含糊不清、相互矛盾及清单特征描述模糊、擅自修改工期目标、质量目标等），发生一次扣该项目服务费的50%;发生两次的，不予支付该项目的服务费；发生三次及以上的，不得在盐南高新区承接任何业务，该项目的服务费不予支付。

17.16该工程不允许挂靠、转包或分包现象。若发现，发包方有权取消承包方资格；如在工程设计过程中发现此现象，发包方有权责令承包方无条件退场；或在工程结束后发现此现象，发包方只支付工程审计款的70%。

17.17乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对乙进行全面考核，如未达到甲方要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款甲方有权不付、缓付或少付，并同时对乙方进行处罚，包括通报和罚款，罚款金额由甲方和监理单位根据现场情况处罚。

17.18乙方预算编制错误、漏项金额在3万元以下的，每发现一例处以1000元的罚款，金额在3万元至5万元的，每发现一例处以2000元的罚款，编制错误、漏项在5万元以上的，每发现一例处以5000元的罚款，漏项达到10万以上的，甲方可以直接解除合同。

17.19乙方自行负责协调与市招标办对接办理上网事宜，否则甲方可以直接解除合同，服务费不予支付。

17.20 乙方在定标后一个月内将招投标相关资料移交一份（扫描电子档和正本）给盐南高新区政务办。

17.21乙方不得擅自修改已审批的招标文件，如发现，甲方可以直接解除合同，服务费不予支付，自事发起两年内不得在盐南高新区承接国有资金项目的服务。

17.22特别说明：如项目未实施，乙方不得提出补偿或索赔等要求。

17.23其他未尽事宜，严格执行《盐南高新区招标代理机构管理办法》，祥见附件一。

投 标 承 诺 书

盐城市城南新区开发建设投资有限公司：

1、根据已收到的　　　　　　　　　　　　工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位研究贵方招标文件的所有内容后，决定无保留地接受招标文件所有条款，并按计价格[2002]1980号文件规定的收费标准的              %收取代理费用，预算编制执行苏价服【2014】383号文件的     %。此费用为完成服务范围内的全部服务工作所需的全部人工费、办公费、交通费、税收等一切费用。

2、本次投标，我方将派出

项目负责人               （姓名），注册证书编号

3、我方保证严格按国家相关规定开展招标代理工作，服务质量及进度保证符合招标文件的要求。

4、我方保证：严格遵守《盐城市建筑市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方投标文件提供的资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

5、如我方中标，贵方的招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期45天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、中标后，我方无条件接受招标人根据工作需要对代理范围及内容进行适当的调整。

投标人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　（签字或盖章）

日  期：       年　    　月　 　　日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加                              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                性别：              年龄：

部门：                  职务：

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：       年    月

正 本

盐南高新区戴庄路小学招标代理

及造价咨询服务

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）:

日  期：    年    月    日

副 本

盐南高新区戴庄路小学招标代理

及造价咨询服务

投 标 文 件

（一号标书）

投标人（盖章）

法定代表人（签字或盖章）:

日  期：    年    月    日

二号标书封面格式

正 本

盐南高新区戴庄路小学招标代理

及造价咨询服务

工

作

方

案

副 本

盐南高新区戴庄路小学招标代理

及造价咨询服务

工

作

方

案

附件一：

盐南高新区招标代理机构管理办法

- 为规范工程建设项目招标代理机构（以下简称“招标代理机构”）的从业行为，提高招标代理机构的综合素质和业务水平，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规，结合我区实际，制定本办法。

- 盐南高新区行政区域内对招标代理机构的管理，适用本办法。

- 招标代理活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

- 招标代理机构在接受委托后，应当首先对工程项目情况进行全面的了解，不得对违法、违规的委托事项进行代理。

- 招标代理机构开展招标代理业务，其代理项目的招标公告、招标文件、预算等文件，应当加盖招标代理机构的法人公章。工程量清单或标底，还应当由注册执业人员签字并加盖其执业专用章。未按规定签字、盖章的，政务办不予受理。

- 招标代理机构根据投标文件的约定派遣专业的从业人员进行项目跟踪服务，服务时间须服从项目建设需要；工作程序和方法必须严格遵守国家和地方的相关法律、法规；从业人员必须为投标时投标书中的人员，不得变更，擅自变更者，按2000元/人直接向委托人缴纳违约金，情节严重者可解除合同，投标保证金或履约保证金不予退还，代理服务费不予支付。

- 在项目代理过程中，招标代理机构发生如下工作失误：

- 招标公告、招标文件前后内容不一致、条款相互矛盾，或存在

其他违法违规条款的；

（二）清单、预算编制漏项的；

（三）未按规定公示中标候选人情况、评标结果及拟定中标人名称的；

（四）由招标代理机构办理的中标通知书内容与评标结果不一致的；

（五）招标人会办确定招标代理机构责任的；

（六）市审计局或区监审局审计反馈确认招标代理机构责任的；

（七）其他代理工作失误的；

经查证属实，每发生一例，向委托人支付二千元至一万元的违约金。

- 在项目代理过程中，招标代理机构有下列行为：

（一）泄漏应当保密的与招标有关的情况和资料的；

（二）招标代理机构与招标人或者投标人串通损害国家利益、社会公

众利益或投标人利益的；

（三）擅自更改委托人已审批的招标公告、招标文件、清单、推荐品牌等文件；

（四）非法干预评标专家的评标活动；

（五）招标代理机构向中标人收取招标文件工本费以外的其他费用的；

（六）为投标人提供或变相提供投诉材料；

（七）为投标人谋求其他不正当利益；

（八）其他违法违规行为；

经查证属实，该项目的服务费不予支付，投标保证金或履约保证金不

予退还，五年内不得再承接我区政府投资的任何业务，同时终止已经承接的其他项目的合同，并向社会公布，构成犯罪的移送司法机关处理。

第九条 招标代理机构的项目代理费用一律由盐南高新区新区支付，不得以其他任何形式向投标单位收取，一经查实，按照本规定第八条处理。

第十条 本实施细则由江苏省盐南高新区政务服务管理办公室负责解释。

第十一条 本实施细则自二〇一八年十二月二十五日开始施行。