盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

招标文件

招标人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司（盖章）

法定代表人

（或授权委托人）：（签字或盖章）

2020年12月12日

第一部分  投标须知

一、项目概述

1.项目名称：盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

2.服务地点：江苏省盐南高新区境内。

3.项目服务期限：暂定2021年1月-2022年1月，经招标人考核合格可再续签一年服务合同。合同履行过程中招标人可视中标人的服务质量、服务时效等因素暂停或终止合同。若因工程项目实施范围或审计政策变化引起造价咨询范围发生变化需要终止审计服务的，中标人须无条件服从。

二、招标方式

本项目招标方式为：公开招标

三、资金来源和落实情况

1.本招标项目的资金来源和出资比例：国有资金，其中，国有资金100%，私有资金0%，其他0%。

2.资金落实情况：已落实。

四、招标服务范围和内容

包括但不限于：1、招标文件审核、预算价审核；2、工程量计量、签证、工程款支付审核、询价等现场跟踪审计；3、竣工结算审计（一审）；4、零星计日工；5、档案整理及移交。所有委托范围内的工作成果，包括计算底稿及其电子版本，均归委托人所有。招标人的所有业务纳入盐城市盐南高新区政府投资项目审计管理平台实施和管理，投标人须无条件服从。

五、服务质量要求

（一）  现场跟踪审计

1、在项目实施前须将派驻人员报委托人审查同意。项目总合同价（按立项划分，下同）低于400万元的，跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且现场审计不少于2小时；低于5000万元的，跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且现场审计不少于3天，每天不少于2小时；项目总合同价高于5000万元的（含，下同），跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且常驻现场，时间要求同现场施工人员。400万元以下、5000万元以下和5000万元以上项目中每项隐蔽工程的工序做法需要分别取证1、2、3处以上实际做法，做现场勘查记录及拍摄有效影像资料；具体专业人员安排同项目实施进度需要；任务需要时要做到随叫随到，派驻人员更换须经招标人书面同意。

2、对招标工程量清单、预算价进行审核并提出合理建议。

3、对招标文件中有关造价及结算条款进行审查并提出书面调整意见。

4、在施工过程中，对隐蔽工程、工程签证、设计变更、材料品牌、询价等影响造价的事项进行跟踪审计服务，并及时反馈；

5、每周六按单个施工合同在审计平台编写周跟踪审计记录，单个施工合同工程项目竣工验收前，编制跟踪审计报告。

6、零星项目（400万元以下）长期派驻区审计部门人员不仅需做好常规审计工作，也需要配合区审计部门做好其他常规事务性工作。

（二）  工程结算一审

1、对于报审价1000万元以上的单位工程（按施工合同划分，下同），要求复审误差率不大于0.8%，若因协审单位自身原因导致误差大于等于0.8%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于1.0%时，扣除该项目全部服务费用，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

2、对于报审价1000万元以下100万元以上的单位工程，要求复审误差率不大于1.0%，若因协审单位自身原因误差率大于等于1.0%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于1.5%时，扣除该项目全部服务费用，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

3、对于报审价100万元以下的单位工程，要求复审误差率不大于1.5%，若因协审单位自身原因误差率大于等于1.5%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于2.0%时，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

以上核减率为建安核减率，但因协审单位原因造成应由施工单位承担的审计费计算错误的，审计费误差额将作为审计质量考核的基数。

招标人对造价咨询单位的服务质量、效率等指标进行考核，最终服务费与考核结果挂钩。

六、投标人资格要求

1、投标人须是中华人民共和国境内（大陆地区）注册，并具有独立法人资格。

2、投标申请人须具备国家或省级建设行政主管部门核发的工程造价咨询乙级(不包括临时乙级)及以上资质的独立法人企业（乙级资质中标的，任务分配时仅限于2亿元以下项目），2017年12月1日以来未出现严重业务质量问题或违法违规行为受到有关部门处理处罚及通报等。

3、拟投入本项目组成员的资格要求：拟派项目负责人必须是本单位在职职工，年龄在50周岁以下，具有建设部核发的国家注册一级造价工程师执业资格，从事工程造价咨询业务不少于10年（自投标文件递交截止之日起向前计算，以取得造价工程师或造价员资格的初始时间为准，下同），且具有工程类中级及以上职称。除项目负责人外，项目组其他成员中还须配备6名及以上专业造价人员，其中3名专业造价人员须具有造价师或中级及以上造价员资格（房建、安装、市政专业的造价人员各不少于1人），其他人员不少于3人（具有造价员或造价师资格）。项目组所有成员及授权委托人均必须为投标人本单位的正式在职职工，同时项目组所有成员不可兼任。

4、投标人须保证授权委托人、项目负责人及项目组组成人员均为本单位正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2015年7月的某一天，则投标单位需保证以上人员2015年1-6月养老保险均在本单位缴纳）。

5、本项目招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业技术负责人担任项目负责人。

6、本项目招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。

7、本项目不接受联合体方式投标及挂靠单位参与本项目的投标报名。如在招投标活动中发现以他人名义参加投标，将取消其报名、入围、中标资格，同时将对其作出相应处罚。

8、信誉要求：

（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在失信行为的，在“江苏省建设工程招标网”公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。

（3）投标人不得存在：近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的情形。

（4）投标人被人民法院列为失信被执行人的信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的，自载明的发布之日开始，直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（5）投标人作为失信联合惩戒对象，被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的，被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”、“信用盐城”相关网站公示且在有效期内的，本项目的招标人拒绝其投标，资格审查不予通过，不得被确定为中标候选人、中标人。在一次招投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为联合惩戒对象，导致其资格预审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

（6）投标人不存在盐住建招【2020】4文规定的安全生产事故情形，且在通报暂停投标资格处罚期内。

9、法律法规规定的其它不予投标情形。

10、本工程投标保证金数额为人民币伍仟元整（￥：5000元）。投标人必须在投标文件提交截止时间前将投标保证金从投标人基本账户上直接汇至江苏省盐南高新区政务服务中心投标保证金专用账户。收款人姓名：江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心，开户行：江苏银行盐城分行营业部，开户行账号：12300188000155868。开标前由工作人员查询各投标人投标保证金到账情况，未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

特别提醒：因开标现场不核验保证金从投标人账户转出的情况，以开标时工作人员查询所得的保证金到账信息为准。如开标现场工作人员查询所得的保证金到账信息未显示保证金已足额缴纳或显示与投标人基本账户不一致的，一律视为投标保证金未按招标文件约定要求缴纳，其投标文件不予接收。

11、投标保证金的退还

有投诉（异议）的项目，所有投标人投标保证金暂不退还。

因恶意投诉（异议）的、利用保密信息投诉的及投诉（异议）不实的投诉行为被通报的，自通报之日起6个月内，投诉（异议）人所有投标项目的投标保证金在招标项目签订合同后予以退还。

投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的给他人造成的损失的，投诉人依法承担赔偿责任。招标人直接扣减相应数额，确认应予退还保证金的数额，并经监管机关存档后，办理退款手续。

12、保证金退还时间：

如无质疑、投诉等特殊情况，中标结果公示期满后7个工作日内，退还非中标人的投标保证金，中标人投标保证金在缴纳履约保证金后无息退还。

13、除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，没收其投标保证金，已中标的，招标人将取消其中标资格：

13.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

13.2中标后放弃中标项目的；

13.3中标后不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

13.4投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、围标、挂靠、恶意投诉，干扰招投标活动，经查属实的；

13.5如无投诉等特殊情况，中标结果公示期满后7个工作日内，退还非中标候选人的投标保证金。中标候选人的投标保证金在其缴纳履约保证金后退还。

七、资格审查方式

本项目资格审查方式采用资格后审办法。

八、投标有效期

本项目投标有效期为90日历天。

九、招标文件发售

发售网址：江苏省盐南高新区公共资源交易电子化服务平台（http://218.92.228.174:82/jyxx/tradeInfo.html）自行下载。

十、服务费结算控制价

1、单个施工项目（按施工合同划分）预算价小于1000万元的造价咨询服务控制价：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%（固定费用，不得让利），结算一审按（核增额+核减额）*3.5%，不足2000元的按2000元计取，不另支付其他服务费。

2、单个施工项目（按施工合同划分）预算价大于1000万元的造价咨询服务控制价：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%（固定费用，不得让利；预算审核由区财政金融局另行委托，但需按照招标人要求严格落实跟踪质量），结算一审（核增额+核减额）*3.5%，不足2000元的按2000元计取，不另支付其他服务费。

3、以上造价咨询服务费上限：项目工程（按施工项目立项划分，下同）投资审定价5000万元(含)以内不超过7‰，5000万元-1亿元(含)不超过5‰，1亿元-5亿元(含)不超过4‰，5亿元以上不超过3.5‰，累进计算。当上限与最低收费标准冲突时，按最低收费标准执行。

4、零星项目（400万元以下）长期派驻区审计部门人员另按10000元/人/月标准执行。（固定费用，不得让利）

5、零星计日工、专家咨询费为一级造价工程师每天1200元，其余人员每天 800元。（固定费用，不得让利）

各投标人不需对跟踪审计服务费、服务费上限和服务费最低标准进行报价，只需对结算一审服务费率进行报价。评标时仅对结算审计报价进行得分评审。

十一、审计工作纪律

1、认真履行审计职能，坚持依法审计；

2、坚持原则，客观公正，正确运用法律法规及区有关规章制度；

3、认真执行审计回避制度，审计人员与被审计单位的领导及有关人员有直系亲属关系或其他利害关系，或曾在被审计单位有工作经历的，应主动提出回避；

4、不准接受被审计单位和有关人员的宴请及奖金、补贴、加班费、劳务费等各种名目的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；

5、不准使用被审计单位的交通工具、通信工具和办公用品；

6、不准向被审计单位提出与审计无关的要求；

7、不准泄露工作机密和被审计单位的商业秘密；

8、接授招标人的考核。

9、投标人必须保证项目组人员廉政执业；若投标人在中标后服务过程中出现廉政执业问题，不论金额或事情大小，经查实的一律终止所有在手项目的服务合同，所有服务项目服务费未支付的一律不予支付，一切责任由乙方承担，并根据违纪违规情况抄报市、区级主管部门。

十二、审计业务分配

本着“质量第一、效率优先”的原则，对本次造价咨询服务的中标单位按照资质等级、综合评分等分为A级服务单位、B级服务单位。A级服务单位可为招标人提供投资额高于5000万元（含）的工程项目造价咨询服务（造价咨询资质等级为乙级的，任务分配时仅限于2亿元以下项目）；B级服务单位可为招标人提供投资额400万元至5000万元的工程项目造价咨询服务。盐南高新区零星项目（投资额低于400万元的项目）由招标人按季度平均分配给评标得分前4名的中标人，为保证零星项目审计服务质量，需安排2名中级及以上造价员派驻区审计部门，若得分前4名的中标人放弃此项服务内容或服务质量较差的，则降至B级服务单位，直至取消中标资格。（若区政务服务中心零星工程代理单位江苏伟业项目管理有限公司、江苏大洲工程项目管理有限公司经评审为前4名，零星审计单位依次替补。例如，江苏大洲工程项目管理有限公司经评审为第3名，则排名第4的中标候选人为第3名，排名第5的中标候选人为第4名，以此类推）。

招标人根据中标人在手服务项目的数量、服务时效及招标人的考核情况，组织中标人按照等级随机抽取确定具体项目造价咨询服务单位并签订具体造价咨询合同补充协议。服务单位实行动态管理、月度考核、年度考核，对照服务质效及考核结果可暂停分配服务任务或终止服务合同，若第二年续签合同，将根据第一年的考核情况重新确定服务等级。

十三、招标文件的澄清

1、疑问送达时间： 2020 年12月18日18：00时前

2、答疑文件领取时间：盐城市城南新区公共资源交易电子化服务平台（http://218.92.228.174:82/）自行下载，如不下载，造成后果，各投标人自行承担。

十四、评标办法

本项目评标办法为综合评估法，由评标委员会按得分由高至低推荐有排序的前20名中标候选人，其中1-10名为A级服务单位，11-20名为B级服务单位。（如投标人不足20家，由招标人根据实际符合招标文件要求的情况调整A、B级服务单位的数量，综合评分低于85分的除外）如总得分相同，则投标报价低的优先，如总得分和投标报价相同时，则按资质高的优先，资质也相同时，则由招标人抽签确定。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人；具体评标办法及评标规则详见第四部分。

十五、投标文件的份数

本项目投标文件为三个标书，一号（商务标）、二号（方案标）、三号(原件)，一号和二号标书正本1份，副本4份，三号标书正本1份。

十六、投标截止时间及开标时间：

本项目的投标截止时间为2020年12月22日9：00时。招标人将于投标截止时间的前30分钟，开始接受投标人的投标文件。

十七、递交及开标地点：

投标人法定代表人（或委托代理人）须携带有效的二代居民身份证原件参加本项目的开标会议，否则，其投标文件作无效标书处理。

特别说明：投标人获取招标文件后，必须完全阅知本招标文件的全部内容。如招标文件内容有表述不清或不完整的（包括界定不清、形容不清、可多层理解或解释的等等任何原因），投标人有责任及义务向招标人提出询问（书面方式）。如投标人投标前未向招标人提出询问的，本招标文件所有的解释权完全归招标人所有。

第二部分  通用条款

1、投标费用

1.1  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、招标文件的澄清

2.1  投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请在领取招标文件一日内向招标人索取，否则责任自负。

2.2  投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，在招标文件规定的时间内以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至招标人，如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.3  招标人将书面答疑文件作为招标文件的组成部分，招标人于招标文件规定的时间前发放给各投标人，未收到答疑文件的投标人，请在一日内向招标人书面查询，逾期责任自负。

2.4  投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3、招标文件的修改

3.1  投标截止时间前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

3.2  答疑文件或补充通知以书面形式发给各投标人。

3.3  为使投标人在编制投标文件时将答疑文件或补充通知的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在答疑文件或补充通知中明确)。

3.4  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容的表述上不一致时，以最后一份书面文件表述为准。

4、投标文件的编制

4.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制、提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，其投标可能被拒绝或导致废标。

4.2  投标文件分为一号、二号、三号共三个标书，其中一号、二号标书正本一份、副本四份，三号标书为原件，直接放入档案袋密封。

4.2.1  一号标书应包括的内容（包含但不限于）：

4.2.1.1  授权委托书（如有授权）；

4.2.1.2  法定代表人身份证明书；

4.2.1.3  投标人工程造价咨询企业资质证书（副本）复印件、营业执照（副本）原件及加盖公章的复印件；

4.2.1.4  评标办法加分项要求提供的相关资料的证明原件或复印件（如有）；

4.2.1.5  廉政承诺书（格式附后）；

4.2.1.6  从业所需的单位在盐办公场所证明材料（如投标人为外地企业且在盐暂无固定办公场所的需承诺中标后在盐设立固定办公场所）（格式附后）；

4.2.1.7  拟投入的项目组成人员一览表（格式附后）；

4..2.1.8  项目负责人的身份证复印件；

4.2.1.9  项目负责人的《造价工程师注册证书》及中级以上造价员资格证书、职称证书复印件，项目组其他人员的《造价工程师注册证书》、造价员资格证书、职称证书复印件；

4.2.1.10  投标申请人认为需要提供的其它资料。

上述材料的复印件必须装订成册，编制目录及索引、逐页编制页码。原件资料直接装入三号标书封袋内，不必装订。

4.2.2  二号标书为工程造价咨询服务方案。工程造价咨询服务方案采用无标识方式。文本标书封面（包括正本、副本标志）由招标人统一提供，不得有任何添加或修改；统一采用A4白纸、黑字单面打印，目录采用采用三号宋体字，方案内容标题黑色字体、正文采用四号宋体；逐页在页脚右侧编制页码；投标人在“工程造价咨询服务方案”中不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份，对违反规定要求者一律按废标处理。

工程造价咨询服务方案的内容要求全面，工作目标明确，组织机构健全，工作计划可行，对工程造价进行方法科学，管理措施全面、得当，项目组的制度建设规划到位，监督机制健全。

审计工作方案不超100页。

4.2.3  三号标书为一号标书中材料的原件，不必装订。

4.2.4  投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册，编制投标文件资料目录。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

5、投标有效期

5.1  投标文件自投标截止时间起至投标须知规定的时间内有效。

6、投标保证金

6.1  投标人须按本招标文件第一章投标须知第六条规定提交投标保证金，未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

6.2  投标人投标保证金在公示无投诉无异议后退还（不计利息）。

6.3  投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

6.3.1  投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

6.3.2  中标人未能在招标文件规定的期限内提交质量保证金；

6.3.3  中标人无正当理由拒绝签订合同；

6.3.4  中标人弄虚作假骗取中标，其他投标虚假、恶意投诉或反映，干扰招投标活动的。

7、投标文件的密封与标志

7.1  投标人投标文件为3个标书，标书须加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印(或签署)。标书装入封袋，（封袋大小根据需要自行制作，封袋中含正、副本）后密封，并在封袋上正确标明招标人名称、项目名称、投标人名称、标书号等。无标识文件必须符合招标文件第二部分通用条款4.2.2条规定。

7.2  投标文件装入封袋后必须在封口处密封并盖章。

8、投标文件的递交

8.1  投标人须按招标文件规定的截止时间、地点派专人将投标文件递交给招标人。

8.2  在投标文件提交截止时间后送达的投标文件为无效投标文件，招标人将不予接收。

9、投标文件的修改与撤回

9.1  投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)后递交。投标截止时间后，投标人不得修改或撤回投标文件。

10、开标、评标、定标

10.1  开标按投标须知中规定的时间、地点举行，由招标人主持，并核验投标人身份、检查并公布标书密封情况，由工作人员当众启封有效投标文件及修改文件，宣读投标文件的主要内容，并请投标人代表签字确认。

10.2  投标人法定代表人或其委托代理人（提供证明身份的有效证件）须参加开标会议，否则招标人有权取消其投标资格。

10.3  评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据招标文件约定，得分从高到低推荐前20名为中标候选人（低于20名的全部入围，总分低于85分的除外）。公示后，若发现前20名投标人在投标时存在提供虚假承诺等行为而取消中标资格的，招标人有权决定是否对排名在20名之后的投标人中依次选择进行替补。

10.4  招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定服务单位。

10.5  投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标或中标资格。

10.6  评标过程中，发现投标人之间的投标文件有雷同，评标委员会可认定为不规范标书或废标处理。

11、废标条款

11.1  投标文件中的投标函未加盖投标人法人章、法定代表人印章（或签署）的或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章（或签署）的；

11.2  未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

11.3  未按招标文件规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

11.4  投标文件未按招标文件要求予以密封的；

11.5  以其他人名义投标、串标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

11.6  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11.7  投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

11.8  明显不符合技术规格、技术标准的要求；

11.9  投标文件附有招标人不能接受的条件；

11.10  不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

11.11  投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

11.12  投标报价改变收费费率或高于招标控制价的；

11.13  不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

11.14  投标文件提出不能满足招标文件要求或招标人不能接受的价款结算支付办法；

11.15  经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

11.16  组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

11.17  法律、法规规定的其他废标情形或本招标文件使用的有关文件中其他废标情形。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

12、投标文件的澄清

12.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应在评标委员会规定的时间内做出回答并形成书面答复。书面答复中不得变更价格、项目负责人员等实质性内容。

12.2  书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签署或加盖印章，签署或加盖印章的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

13、开、评标秩序

13.1  在投标文件的审查、澄清、评价过程中，投标人违反规定滞留在评标场所、扰乱秩序、影响工作，或者采取其他方式对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

14、投标人需满足招标人的其他要求

14.1  工程造价咨询服务机构人员配备要求

14.1.1  工程造价咨询服务单位拟派的项目组成人员应满足工程造价咨询服务的需要，根据工程进展情况派驻人员进行跟踪服务。

14.1.2  项目负责人及主要组成人员必须身体健康，个人社会信誉良好。为更好的提供现场审计服务质量，中标人需在2021年春节前在盐城大市区（不含大丰及各县）设有固定办公场所，否则取消中标资格。

14.1.3  项目负责人是公司派出全面履行工程造价咨询服务合同的全权负责人，负责行使工程造价咨询服务合同授予的各项权力，履行工程造价咨询服务合同规定的各项义务，并领导项目组的工作，对外向业主负责，对内向公司负责。

14.1.4  中标人投标时确定的项目组成员原则上不得更换，如有特殊情况需更换的，须招标人书面同意，且更换的人员综合水平不得低于投标水平；未经招标人同意擅自更换的，暂停审计业务；经招标人同意，项目负责人更换的，3个月内不分配业务；其他成员更换的，每更换一名按1个月内不分配业务，多人更换的累加计算。如招标人认为工程结算审核人员工作服务质量、时效低下时，将有权随时要求中标人更换人员，中标人不得有异议。

14.2  质量进度控制目标

14.2.1  质量要求：同投标须知。

14.2.2  进度控制目标：与本项目的形象进度同步。

14.3、  工程造价咨询服务费付款：详见格式合同。

14.4  其它

14.4.1  本项目价款一律通过银行非现金结算。

14.4.2  质量及进度目标考核：

14.4.2.1  经招标人委托的第三方复审，达到质量目标的，结合月度考核、年度考核结果，招标人支付全部工程咨询服务费费用；

14.4.2.2  经招标人委托的第三方复审，未达到质量目标的，不支付结算审核咨询费及剩余跟踪审计费，视其原因暂停业务直至列入盐南高新区不良行为记录，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

14.4.2.3  因服务单位自身原因未达到进度目标的，超过1天-5天的，每超过1天交违约金500元；超过5天-15天的，每超过1天交违约金1000元；超过15天-30天的，每超过1天交违约金2000元；超过30天以上的，招标人有权解除合同，项目的咨询费未支付的不予支付。

14.4.2.4  投标人作出相关承诺中标后如未按承诺要求的，逾期招标人将拒绝中标人提供的服务。

14.4.2.5  投标人中标后在服务期间需接受招标人的考核。

14.4.2.6 投标人中标公示后，1.招标人将组织项目组所有成员闭卷考试，考试内容为审计合同中相关内容、《盐南高新区工程造价审计常见问题暂行处理方法》以及《2020年盐城市审计局第3号局长办公会议纪要-盐城市审计局关于政府投资项目审计常见结算争议事项的处理原则》。考试合格线：项目负责人90分，其他所有项目组成员80分。对考试不合格人员，有一次补考资格，补考仍有不合格或第二次缺考的，取消中标资格。在合同履行过程中，经招标人同意更换项目组成员的，需考试合格方可承接盐南的审计业务。2. 本项目严禁挂靠。如投标人为外地企业且在盐（不含大丰、各县）无固定办公场所的需在2021年春节（2021年2月12日）前设立固定办公场所，投标组所有人员要驻点办公考勤，否则取消中标资格。3.招标人有权指定投标项目组优秀成员实施具体审计项目，中标人需无条件服从。

15、 投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

16、本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。

第三部分 评标办法及评标规则

一、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“综合评估法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审的投标人从投标报价、投标人资信、投标人业绩、项目负责人及项目组成员、奖项、审计工作方案等方面对投标文件进行综合评审。按得分由高至低推荐有排序的前20名中标候选人，其中1-10名为A级服务单位，A级服务单位可为招标人提供投资额高于5000万元（含）的工程项目造价咨询服务（造价咨询资质等级为乙级的，任务分配时仅限于2亿元以下项目）；B级服务单位可为招标人提供投资额400万元至5000万元的工程项目造价咨询服务。盐南高新区零星项目（投资额低于400万元的项目）由招标人按季度平均分配给评标得分前4名的中标人，为保证零星项目审计服务质量，需安排2名中级及以上造价员派驻区审计部门，若得分前4名的中标人放弃此项服务内容或服务质量较差的，则降至B级服务单位，直至取消中标资格。（若区政务服务中心零星工程代理单位江苏伟业项目管理有限公司、江苏大洲工程项目管理有限公司经评审为前4名，零星审计单位按排名顺序依次替补。例如，江苏大洲工程项目管理有限公司经评审为第3名，则排名第4的中标候选人为第3名，排名第5的中标候选人为第4名，以此类推）（如投标人不足20家，由招标人根据实际情况调整A、B级服务单位的数量）。如总得分相同，则投标报价低的优先，如总得分和投标报价相同时，则按资质高的优先，资质又相同时，则由招标人抽签确定。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准

评标准备：评标前由招标人进行评标准备工作，并核实投标人和项目组成员的资质和资格、经历和业绩（如需）、和信用状况等方面的情况，发现有投标人递交无竞争力投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、不符合篇幅要求、以及故意违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质疑、有业绩要求未提供业绩、或提供明显与招标文件招标公告要求不符的业绩参与投标的等情形），提请评标委员会先进行废标。

三、评标程序

投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、初步评审

1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件的数字证书（如有） | 符合数字证书认证的要求 |
| 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式要求 |
| 投标承诺函 | 有法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人签字(或盖章)并加盖投标单位公章 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| …… | …… |

1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标人须知第3.7的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质等级 | 符合第一部分“投标人须知”第六条规定 |
| 项目负责人 | 符合第一部分“投标人须知”第六条规定 |
| 投标委托代理人 | 符合第一部分“投标人须知”第六条规定 |
| 其他要求 | 符合第一部分“投标人须知”第六条规定 |

1.3响应性审查

对招标文件要求的服务期限、质量、保证金、履约担保、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审，未响应作无效标书处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合第一部分“投标人须知”第四条规定 |
| 服务期限 | 符合第一部分“投标人须知”第一条规定 |
| 工程质量 | 符合第一部分“投标人须知”第五条规定 |
| 投标有效期 | 符合第一部分“投标人须知”第八条规定 |
| 保证金 | 符合第一部分“投标人须知”第六条规定 |

四、详细评审

| 序号 | 评分 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 70分 | 投标报价等于最高限价的得基本分65分。投标报价在最高限价基础上每降低0.1%（最高限价与投标报价差值）加1分，此项最多加5分。（例：招标控制价为3.5%，投标报价为3.4%，则此项得分为66分） |
| 2 | 投 标 人资信 | 2分 | 投标人自2017年 12月 1日以来，获得盐城市工程造价咨询企业信用评价五星级（市外工程造价咨询企业获得注册地信用等级评价A级)的得1分；四星级(市外工程造价咨询企业获得注册地信用等级评价B级)的得0.5分；三星级(市外工程造价咨询企业获得注册地信用等级评价C级)及以下的得0分。本项最高得1分，不累加计分。 备注：以上证明材料需提供评价文件原件或提供官方网站查询截图及官方网站有效查询网址，否则不予计分。 |
|  |  |  | 投标人在2019年度的造价咨询业务营业收入达1000万元（含）以上的，得0.5分；达2000万元（含）以上的，得1分，本项最高得1分。 备注：1）造价咨询业务营业收入以财务审计报告中明确注明的数据为准，不包括其它营业收入；若未注明，不得分。 2）以提供的财务审计报告原件进行计分，否则不得分。 |
| 3 | 投 标 人业绩 | 1分 | 投标人自2017年 12月1日以来承担过5000万元及以上造价咨询服务业绩，每提供一份审定单的得0.2分，本项最高得1分,没有不得分。 备注：金额以单份审定单中审定金额为准，评标时以提供审定单原件进行计分，时间以出具审定单时间为准。 |
| 4 | 项目负责人及项 目组其他成员 | 2分 | 1、项目负责人：项目负责人为国家注册造价工程师且执业10年以上的（以执业资格证书发证日期或造价员资格的初始时间为准 ），每增加1年加0.5分，最高得1.5分；项目负责人具备工程类高级及以上技术职称的得0.5分。本项最高得2分,没有不得分。 备注：执业年限以证书年份至投标年份计算，以提供的证书原件为准进行计分；职称以提供的证书原件为准进行计分，否则不得分。 |
|  |  | 3分 | 2、项目组其他成员：执业5年以上的（以执业资格证书发证日期或造价员资格的初始时间为准 ），每增加1年加0.5分，单人最高得1分，此项项目组其他成员最多加3分。本项最高得3分,没有不得分。 备注：执业年限以证书年份至投标年份计算，以提供的证书原件为准进行计分。 |
| 5 | 奖项 | 1分 | 1、投标人企业获奖：投标人自2017年12月1日以来获得政府审计部门（含政府内审单位，不含国企内审单位）授予颁发的荣誉证书或文件的，每有一次加0.5分，最高得1分,没有不得分。 备注：荣誉证书或文件时间认定以落款时间为准,且以提供的证书或者文件原件进行计分，否则不得分。 |
|  |  | 1分 | - 项目组成员获奖：项目组成员自2017年 12月1日以来获得政府审计部门（含政府内审单位，不含国企内审单位）授予颁发的荣誉证书或嘉奖文件的，每有一次加0.5分。本项最高得1分,没有不得分。 备注：荣誉证书或文件时间认定以落款时间为准,且以提供的证书或者文件原件进行计分，否则不得分。 |
| 6 | 审计 工作 方案 | 20分 | 评标委员会根据以下评审要点，对投标文件的审计工作方案进行评分。并对下列评审要点的内容完整性、针对性、先进性等方面进行评审，以0.1分为一个记分单位，共20分。 主要包括如内容： 1、体现工程造价项目审计的基本要求，明确审计目标，突出审计重点，思路清晰、内容完整(打分区间1-2分)； 2、针对被审计项目的专业特点具体策划，提出措施(打分区间1-2分)； 3、针对跟踪审计项目的专业特点具体措施(打分区间1-2分)； 4、针对结算审计过程的具体措施(打分区间1-2分)； 5、针对审前调查在各阶段实施措施(打分区间1-2分)； 6、针对审计过程中发现问题的处理措施(打分区间1-2分)； 7、有反映审计成果的具体举措(打分区间1-2分)； 8、有为配合审计正常进行的保障措施和内部考核制度(打分区间1-2分)； 9、针对具体审计项目，有清晰明了、沟通顺畅的管理网络(打分区间1-2分)； 10、有日常审计资料的归集措施(打分区间1-2分)。 注：审计工作方案不得超过100页，如超过100页则每超过1页扣0.1分。 |

五、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、不符合法律、法规规定，出现《盐城市市场廉政准入规定（试行）》限制情形的，按照规定予以无效标处置。

3、经审查为虚假材料的，按无效标书处理。

- 评标规则

为进一步规范本次招标项目的评标、定标工作，制定本规则。

一、评标程序：

资格审查材料、技术标书、商务标书应分别评审，评审后不得更改。

二、不规范标书：评标审查中有发现投标书或投标人行为属不规范者，评标办法采用综合评估法的，经评标委员会认定后减0.3—2分；

三、技术标应符合招标文件中有关无标志的规定，对违反者应认定作废标处理。

四、打分：评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。技术类评委打分按大项在所有成员中去掉一个最高评分和一个最低评分后的算术平均值作为投标人该项得分。每大项记分保留三位小数(第四位四舍五入)；总得分保留二位小数(第三位四舍五入)。

五、得分并列：投标人得分并列的，须明确中标候选人或需对中标候选人排序的，根据投标报价由低至高进行排序，投标报价相同的，由招标人确定排序。

六、投标文件中有评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，投标人在接到通知后应当在规定的时间前赶到指定地点接受质询。逾期未赶到的，作自动放弃处理。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

七、争议处理：评标中发生重大情况或重大争议，需要进一步调查了解、协调处理的，现场监督人员报盐城市住房和城乡建设局建设工程招投标办公室同意后可暂时休会，待有关问题得到澄清后再行复会。休会期间，所有招投标资料一律封存盐城市公共资源交易中心档案室，所有与会人员一律不得泄露评标情况。

八、违法违纪行为：在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；已有评审结果的，应宣布评审结果无效。

三、签订合同

招标人和中标人应当自中标公示之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。在签订合同前，招标人组织全体中标候选人项目组成人员进行考试，各中标候选人在盐城大市区（不含大丰及各县）必须设有固定办公场所且投标项目组人员全部到位，否则招标人有权取消其中标资格。

第四部分  合同条款及格式

江苏省建设工程造价咨询合同

项目名称：

建设地点：江苏省盐南高新区

咨询类型：建设工程造价咨询服务项目

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：

咨询人：

依据招标文件投标须知第十二条“审计业务分配”条款约定、《中华人民共和国合同法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.项目名称：

2.建设地点：     盐南高新区境内

3.资金来源：自筹

4.咨询业务范围及类型：

跟踪审计、结算一审造价咨询服务。（具体项目按照招标文件分配原则签补充协议）

若因工程项目实施范围或审计政策变化引起造价咨询范围发生变化需要中止审计服务的，咨询人须无条件服从。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2.建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自项目实施起，至项目全部结束终结。

七、本合同-1、-2文本由政务服务中心备案、-3文本由投资公司保存、-4文本由咨询人保存、-5文本由审计中心保存。

委托人：（盖章）　　　　　　　　　　　 咨询人：（盖章）

法定代表人或                          法定代表人或

委托代理人：       　　　　　         委托代理人：

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年  月   日　　　　　　　　　　　　　    年  月   日

### 第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

按照《江苏省建设工程造价咨询合同（示范文本）》中第二部分“建设工程造价咨询合同通用条款”执行。

### 第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1.适用法律和法规：现行有关工程造价方面的法律、法规。

2.工程造价计价办法：招投标文件、施工合同、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版、《江苏省安装工程计价定额》2014版、《江苏省市政工程计价定额》2014版、《公路工程预算定额》2018版、《江苏省建设工程费用定额》2014年、工程签证单、竣工验收资料、《盐南高新区工程造价审计常见问题暂行处理方法》、《2020年盐城市审计局第3号局长办公会议纪要-盐城市审计局关于政府投资项目审计常见结算争议事项的处理原则》、具体项目会办纪要、《盐城工程造价信息》和现行有关造价文件等（如以上定额、标准、规范、规定等发生改变以最新文件执行）。

3.标准规范：现行有关工程造价标准及规范。

第二条  本合同咨询项目总负责人由        担任，负责本咨询项目的牵头实施及与委托方的联系等事宜，按照具体工程的实际情况另行安排相关的造价咨询人员。法定节假日跟施工方、建设方同步，如服务工作需要，乙方保证组织充足服务力量参与工程造价咨询突击工作。

第三条  建设工程造价咨询业务范围及内容

1.建设工程造价咨询服务包括（包含但不限于）：

(1)制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

(2)参与工程造价控制有关的工作会议；

(3)负责对施工单位、监理单位审核的工程量进行复核，并提出付款建议；

(4)承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

(5)协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；

(6)按照招标人要求对项目进行跟踪造价咨询服务，具体要求详见本合同第十三条；

(7)提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务；

(8)现场踏勘、计量复核；

(9)工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定；

(10)根据工程合同及相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明审核工程造价，并出具审定单和审计报告；

(11)档案整理；

(12)其它。

委托人保留对上述委托内容及范围适当调整的权利。

2.委托工程造价咨询具体业务的内容（下列内容□中打√的）：

(1)投资决策阶段

□编制建设工程投资估算    □审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价    □其它

(2)工程设计阶段

□编制建设工程概算        □审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □审核建设工程预算

□额设00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000□设计方案经济比较        □其它

(3)工程发承包/招投标阶段

审核工程类和待摊投资类项目招标文件，特别是造价控制条款

□编制工程量清单  □编制工程预算

审核工程量清单  审核招标控制价/发包工程预算（标底）

参与审查经济标  参与合同谈判，协助起草合同文本（如有）

收集工程前期资料（立项、国土、规划、图审、施工许可、安监、质监、勘察设计等）

收集招投标、合同等资料（勘察设计、监理、代理、造价控制、施工、检测、测绘等）

其它

(4)工程施工阶段

项目的跟踪审计和结算审计均需通过平台操作

分析合同价款（投标报价/发包工程预算），对工程量清单、工程预算、施工合同及招标文件把关

审核工程计量与价款支付     审核工程索赔与签证费用

审核工程价款调整

业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标     其它

(5)工程竣工阶段

对工程项目进行结算一审，并出具审定单和审计报告

审核工程待摊投资（勘察、设计、监理等）

其它

3.造价咨询其它业务

工程造价鉴定及仲裁咨询      □编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务        档案整理

其它

第四条  造价咨询质量目标

1.跟踪审计质量目标：

1.1  在项目实施前须将派驻人员报委托人审查同意。项目总合同价（按立项划分，下同）低于400万元的，跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且现场审计不少于2小时；低于5000万元的，跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且现场审计不少于3天，每天不少于2小时；项目总合同价高于5000万元（含）的，跟踪审计人员每周一次收集监理日记中发现的问题，并且常驻现场，时间要求同现场施工人员。400万元以下、5000万元以下和5000万元以上项目中每项隐蔽工程的工序做法需要分别取证1、2、3处以上实际做法，做现场勘查记录及拍摄有效影像资料；具体专业人员安排同项目实施进度需要；任务需要时要做到随叫随到，派驻人员更换须经委托人书面同意。

1.2  对招标工程量清单、预算价进行审核并提出合理建议。

1.3  对招标文件中有关造价及结算条款进行审查并提出书面调整意见。

1.4  在施工过程中，对隐蔽工程、工程签证、设计变更、材料品牌、询价等影响造价的事项进行跟踪审计服务，并及时反馈；

1.5  每周六按单个施工合同在审计平台编写周跟踪审计记录，单个施工合同工程项目竣工验收前，编制跟踪审计报告。

2.结算一审质量目标及规定：经盐城市审计局或盐南高新区审计中心复审，未达到质量目标的，进行如下处罚：

（1）对于报审价1000万元(含)以上的单位工程（按施工合同划分，下同），要求复审误差率不大于0.8%，若因协审单位自身原因导致误差大于等于0.8%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于1.0%时，扣除该项目全部服务费用，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

（2）对于报审价1000万元以下100万元(含)以上的单位工程，要求复审误差率不大于1.0%，若因协审单位自身原因误差率大于等于1.0%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于1.5%时，扣除该项目全部服务费用，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

（3）对于报审价100万元以下的单位工程，要求复审误差率不大于1.5%，若因协审单位自身原因误差率大于等于1.5%时，扣除该项目的全部服务费用；若误差率大于等于2.0%时，视其原因暂停业务直至解除合同，3年内不得在盐南高新区承担相关政府投资项目造价咨询业务。

以上核减率为建安核减率，但因协审单位原因造成应由施工单位承担的审计费计算错误的，审计费误差额将作为审计质量考核的基数。

招标人对造价咨询单位的服务质量、效率等指标进行考核，最终服务费与考核结果挂钩。

2.工期目标及规定：本项目按分项报审，具备审核条件的送审项目在规定时间内完成咨询报告及资料归档。因服务单位自身原因未达到进度目标的，超过1天-5天的，每超过1天交违约金500元；超过5天-15天的，每超过1天交违约金1000元；超过15天-30天的，每超过1天交违约金2000元；超过30天以上的，招标人有权解除合同，项目的咨询费未支付的不予支付。

3.其它。

第五条  全过程造价服务费付款

1.服务费结算标准

（1）单个施工项目（按施工合同划分）预算价小于1000万元的造价咨询服务费用：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%，结算一审按（核增额+核减额）*       %，不足2000元的按2000元计取，不另支付其他服务费。

（2）单个施工项目（按施工合同划分）预算价大于1000万元（含）的造价咨询服务费用：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%（预算审核由区财政金融局另行委托），结算一审（核增额+核减额）*       %，不足2000元的按2000元计取，不另支付其他服务费。

（3）以上造价咨询服务费上限：项目工程（按施工项目立项划分，下同）投资审定价5000万元(含)以内不超过7‰，5000万元-1亿元(含)不超过5‰，1亿元-5亿元(含)不超过4‰，5亿元以上不超过3.5‰，累进计算。当上限与最低收费标准冲突时，按最低收费标准执行。

（4）零星项目（400万元以下）长期派驻区审计部门人员另按10000元/人/月标准执行。

（5）零星计日工、专家咨询费为一级造价工程师每天1200元，其余人员每天 800元。

2.造价咨询服务费支付周期

（1）跟踪审计：当单个施工项目（按施工合同划分）工期超过1年的，可按年度支付跟踪审计费用，以经跟踪审计单位审核的建安投资额为计算基数，付至跟踪审计服务费的50%。单个施工项目（按施工合同划分）验收合格出具跟踪审计报告后支付跟踪审计服务费的80%。（计算基数暂按照跟踪审计报告中初步认定的已完成投资额计算）。

（2）零星项目（400万元以下）长期派驻区审计部门人员费用，季度结束并经考核合格后一次性支付。

（3）其它服务费用待结算复审合格并经招标人考核合格后60日内，一次性付清全部工程造价咨询服务费。

3.咨询服务费一律通过银行非现金结算。

4.双方同意用人民币支付酬金。

第六条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件：无

第七条  委托人应在15日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复，咨询人需将此因素考虑在整个工期中。

第八条  委托人授权        为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第九条  咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金 = 直接经济损失 × 酬金比率（扣除税金）。

第十条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第十一条  特别说明

1.因建设单位客观原因导致咨询业务范围中的项目在1年内（按签订咨询补充协议之日起算）无法实施的或因审计政策发生重大改变的，咨询服务范围发生变化的，咨询人需无条件放弃该项目的所有权利，委托人有权确定新的咨询人。

2.审计平台的使用

（1）项目注册。在项目施工前，由跟踪审计单位对单个施工合同项目进行注册。注册名称必须与施工合同名称一致，填写项目的基本信息、添加相关人员的单位及姓名、上传招标文件、投标文件、预算书等材料电子版。在项目施工期间，同步上传合同书、施工图、设计变更、区级领导会办纪要等材料的电子版。

（2）跟踪审计造价咨询服务。跟踪服务需做好有效的跟踪审计记录，包括书面记录和相关影像资料，每周六在平台上汇总本周跟踪审计情况并更新“跟踪记录”（包括进度、汇总监理日记发现的问题、审计发现问题和审计建议等），若项目停工也须更新，备注“项目停工”即可。施工过程中，遇到特殊情况、审计发现问题，须及时主动向区审计中心汇报。项目竣工后，填写跟踪审计总结（重点突出工期是否能满足合同工期要求，审计发现的质量问题、施工过程中提出的审计建议以及建设单位是否采纳等）。

（3）结算一审。

①一审报审顺序：建设单位报审（协审单位不得代替建设单位报审计）→区审计中心→跟踪审计单位严格对照《盐南高新区工程项目结算审计资料清单》做好审前调查，复核是否具备审计条件（协审单位须主动联系建设单位，将资料送至协审单位处进行查看，时限为2天，不得提前接收审计资料。若超过2天建设单位仍未将资料送至协审单位处审核，由协审单位将资料退回建设单位，并且备注原因）。若不具备审计条件（须在平台上一次性列出所缺资料清单）→提交建设单位（审计资料补充完毕后由建设单位重新报审）。

②若资料齐全，须当时与施工单位做好资料交接。

③出具一审审定单。在一审结束前，应在平台上上传施工单位报审结算书、一审审计结算书、计算书、现场勘察记录、影像资料和会办纪要等资料后方可出具审定单。审定单的主要内容有项目的基本信息、造价审核、审核依据、工程主要施工内容、核减主要内容、审计发现的问题、审计建议、其它说明等。其中，由施工单位承担的审计费扣除方式按照施工合同约定执行。

④报送二审。由一审单位集中报二审，不得漏报，具体时间区审计中心会另行通知。

3.审计时限要求。一般项目土建3个月、市政2个月内完成审计报告，特殊项目一事一议。

4.跟踪审计造价咨询服务。

（1）相关文件的审核。对招标公告和招标文件、预算在1000万元以下的工程预算审核（须根据设计图纸、相关定额，出具限价计算明细及修正明细）（1000万元以上项目由区财政金融局进行预算审核，协审单位暂不须审核预算文件）、付款金额进行审核把关，其中招标文件审核需对照《盐南高新区常规工程项目招标文件、合同范本中结算条款统一模板》执行。具体审计人员审核确认后，交盐南项目负责人进行签字复核并加盖公司章，所有签名须字体公正，严禁在未对图纸及预算审核的情况下签字确认，一经发现立即取消项目跟踪的资格。

（2）工程量确认单及经济签证单确认。在施工过程中，每份工程量确认单及经济签证单均须有附件及计算公式作为支撑，协审单位项目负责人复核无误后，携带相关材料到区审计中心上进行复核。工程量确认单须签至建设单位分管局长、经济签证单须签至区分管领导。

（3）区工程项目须提请区领导上会研究事项。设计变更、品牌变更、清单漏项、工程量变化幅度在15%以上等。协审单位须根据实际情况对造价进行合理分析和测算，并提出合理建议，供领导决策。对上会研究事项，还须根据现场实际施工情况用经济签证单形式进行确定。

（4）跟踪审计单位禁止参加工程项目竣工验收，不得在竣工验收书上签字。

（5）协审人员按施工项目编制现场审计方案，盐南负责人对方案进行审核，同时对现场勘察记录是否按审计方案实施进行确认。

5.结算一审。

（1）现场勘察审计。具体协审人员编制现场审计方案交盐南负责人进行审核，特殊项目盐南负责人审核结束后交盐南审计中心进行确认。现场审计时须有2名同专业审计人员共同参加，现场勘查记录须有建设单位、施工方、监理方、2名审计人员当时签字确认，并留有相关影像资料，具体审计人员对数据的真实性负责，盐南负责人对是否按照审计方案实施现场审计进行复核，无误后签字确认。以上有任一方未参加的，现场审计时间另行安排。项目结算会办时，提供现场勘察记录。

（2）提请结算会办。所有涉及自由裁量权的事项，均须提请会办，且务必把问题的相关约定描述清楚（招标文件、招标清单、标底、投标文件、合同、图纸等对须会办的问题的约定）、逻辑通顺，并一次性提出审计须会办的问题。提出问题会办的时间不得迟于审计时限结束前15天并报审计计划至区审计中心（审计计划格式为：结算审计单位+工程名称+甲方项目负责人+会办时长+跟踪审计单位）。常规性问题按照《盐南高新区工程造价审计常见问题暂行处理方法》、《2020年盐城市审计局第3号局长办公会议纪要-盐城市审计局关于政府投资项目审计常见结算争议事项的处理原则》进行处理。复审或质量检查中发现协审单位存在未按要求提请会办的情况，给予暂停业务直至淘汰出库的惩罚。

（3）会办纪要签字盖章流程。结算审计会办结束后2天内，协审单位将会办纪要整理好后发至区审计中心，经修改无误后，7天内出具正式会办纪要（1份）。会办纪要签字流程为协审单位签字盖章→施工单位签字盖章→监理单位签字盖章→其他服务单位签字盖章→区审计中心签字→建设单位签字。会办纪要未完全签字盖章交至协审单位前，不得出具结算审定单。

（4）项目已进入结算审计阶段施工单位如发现漏报项目进行补报，须建设单位签字确认并加盖公章；因审计需要，须建设单位出具相应证明性的材料，至少签至建设单位分管局长。

（5）审定单签字盖章流程。审计人员根据会办意见调整工程造价→盐南项目负责人复核（协审单位内部复核）→提交区审计中心确认→平台上打印结算审定单（8份）→协审单位审计人员签字、盐南项目负责人签字、加盖造价师章→施工单位签字并盖公章→审计中心签字→建设单位签字→区分管领导签字并加盖公章→协审单位盖公章。

（6）审计情况月度汇报。每月25号前，各协审单位均须主动将跟踪审计项目、结算审计项目汇总提交至区审计中心，重点要反映审计发现的问题及审计进度情况，区审计中心将择期对项目进行过堂。

（7）在审计过程中，遇到难度大、资料不全等非协审单位原因导致审计进度迟缓的，须及时书面报区审计中心，或者经区审计中心同意后将审计资料退回建设单位。

6.审计档案装订

一审和二审的审计档案必须要按照区审计中心的时间节点和质量要求进行整理，移交到我中心时，要装订成册，不得散落。具体要求详见《区审计档案整理格式及注意事项》。

第十二条  若协审单位违反以上约定，由区审计中心约谈相关协审单位及其责任人，视其原因暂停业务直至列入黑名单，列入黑名单的咨询人3年内不得在盐南高新区承担政府审计任务。

第十三条  违约责任

1.如咨询人所报的全过程造价控制人员在中标后，不能参与全过程造价控制工作的，委托人将有权中止与其合同关系，并要求咨询人承担违约责任。

2.投标人必须保证项目组人员廉政执业；若投标人在中标后服务过程中出现廉政执业问题，不论金额或事情大小，经查实的一律终止所有在手项目的服务合同，所有服务项目服务费未支付的一律不予支付，一切责任由乙方承担，并根据违纪违规情况抄报市、区级主管部门。

3.其它未尽事宜按《合同法》执行。

第十四条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第  2  种方式解决：

1.提交　　　　　　仲裁委员会仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

# 第五章 投标文件格式

## 1. 投标文件封面、目录

- 1.1 投标文件封面

（项目名称）

投标文件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

- 1.2 投标文件目录

目   录

## 2. 投标函

投标函

（招标人名称）：

- 在充分研究                 （项目名称及标段）工程咨询服务招标文件的全部内容后，我单位决定无保留地接受招标文件所有条款，服务费愿按以下标准收取，并承担法律法规规定的责任和义务。

单个施工项目（按施工合同划分）预算价小于1000万元的造价咨询服务费用：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%收取服务费；单个施工项目（按施工合同划分）预算价大于1000万元的造价咨询服务费用：跟踪审计费按照最终建安结算价*0.2%收取服务费（预算审核由区财政金融局另行委托）；结算一审按（核增额+核减额）*       %，不足2000元的按2000元计取，不另收取其他服务费。

以上造价咨询服务费报价上限：项目工程（按施工项目立项划分，下同）投资审定价5000万元(含)以内不超过7‰，5000万元-1亿元(含)不超过5‰，1亿元-5亿元(含)不超过4‰，5亿元以上不超过3.5‰，累进计算。当上限与最低收费标准冲突时，按最低收费标准执行。

零星项目（400万元以下）长期派驻区审计部门人员另按10000元/人/月标准执行。

零星计日工、专家咨询费为一级造价工程师每天1200元，其余人员每天 800元。

2、我单位派驻贵单位的项目负责人：           。同时承诺如果中标，相关人员配备满足全过程工程咨询服务工作的需要。

3、如我单位中标：保证按照合同约定履行相关职责和义务，确保审计质量达到合格标准。

4、我单位承诺：在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

5、我单位承诺：本公司具有独立订立合同的能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

6、我单位承诺：本次投标文件中提供的所有资格审查材料均真实有效；授权代理人、项目负责人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均连续在本单位缴纳养老保险。如违反上述承诺，可视为我方存在弄虚作假行为，我方自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

7、我方保证在本次投标中无串通投标、弄虚作假等违法行为，若因串通投标、弄虚作假等违法行为被行政监督部门行政处罚的，投标保证金归招标人所有。

8、我单位同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

9、在签署合同协议书之前，你单位的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：

日期：      年      月      日

3、法定代表人申明

法定代表人申明

本人             (法定代表人)，身份证号码：                郑重声明：本企业此次投标文件及附件材料的全部数据、内容均是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次投标文件提供的资料如有虚假，本企业愿接受建设行政主管部门及其他有关部门依法给予的处罚。

公 章：

企业法定代表人签名：

年   月  日

## 4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 5. 授权委托书

授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 6.按照“资格要求中”投标人拟投入人员一览表

项目负责人及项目组成员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |

## 注：投标时应提供上表中人员的相关证书原件及复印件。

- 廉政承诺

廉政承诺

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，我公司特作如下承诺：

1、依照国家法律、法规和规章制度，开展审计服务。

2、项目审计服务过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向盐南高新区纪工委口头或书面反映并要求告知处理结果。

3、严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

4、建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

5、不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

6、不接受被审计单位和施工单位礼金、礼品、红包（辛苦费、加班费、消暑费、保暖费等）、有价证券、购物卡、网购卡、会员卡；不接受宴请、旅游和娱乐活动。

7、遵守审计部门的“审计八不准”和“保密纪律”。

8、投标人必须保证项目组人员廉政执业；若投标人在中标后服务过程中出现廉政执业问题，不论金额或事情大小，经查实的一律终止所有在手项目的服务合同，所有服务项目服务费未支付的一律不予支付，一切责任由乙方承担，并根据违纪违规情况抄报市、区级主管部门。

我单位如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

承诺人（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

8.招标文件中要求的设有固定办公场所的承诺书。

承诺书

致：              （招标人）：

我                           （投标人名称）承诺：若我公司有幸中标，在2021年春节（2021年2月12日）前在盐城大市区（不含大丰及各县）设有固定办公场所，且所有投标项目组成员及时安排驻场服务，如我公司未按招标文件要求设立固定办公场所或项目组成员未及时到位的，我                     （投标人名称）自愿放弃中标资格。

特此承诺

承诺人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 9.其他材料

本

盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

投  标  文  件

（商务标）

投 标 人：                        (盖章)

法定代表人

(或委托代理人)：                (签字或盖章)

年    月    日

盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

投  标  文  件

（技术标）

投 标 人：                        (盖章)

法定代表人

(或委托代理人)：                (签字或盖章)

年    月    日

正本

盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

审

计

工

作

方

案

副本

盐南高新区建设工程造价咨询服务项目

审

计

工

作

方

案